| Información General del Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Proyecto | 001 | Fecha: |  | 10/11/2025 |
| Nombre Proyecto | FireData |  |  |  |
| Director de Proyecto | Kevin Fierro | Área | Informático |  |
| Área Ejecutora Responsable | Informática |  |  |  |
| Mandante/Cliente | Bomberos | Área | Emergencias |  |
| Sponsor |  |  |  |  |

| Introducción |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| El presente Plan de Pruebas describe las estrategias, tipos de pruebas y procedimientos necesarios para garantizar que el sistema FireData cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales definidos. Este plan asegura que los módulos de las aplicaciones Bomberos y Residente funcionen correctamente, sean seguros, y brinden un rendimiento adecuado tanto en línea como sin conexión. |  |  |  |
| Objetivos del plan de pruebas |  |  |  |
| - Verificar que las funcionalidades del sistema cumplan con los requisitos establecidos. - Detectar y corregir errores antes del despliegue en producción. - Validar la comunicación entre la app y los servicios de Supabase. - Garantizar la seguridad, estabilidad y facilidad de uso en situaciones reales de emergencia. |  |  |  |

Alcance del plan de pruebas

Este plan incluye las pruebas de los módulos principales de ambas aplicaciones: App Bomberos: - Autenticación y validación de roles. - Consulta de viviendas y datos de residentes. - Mapa de grifos (ubicación y estado). App Residente: - Registro y autenticación de usuarios. - Registro de vivienda y miembros familiares. - Registro de mascotas. - Sincronización con la base Supabase. No se incluyen pruebas sobre hardware de los dispositivos ni sobre redes externas (como conexión móvil o GPS de terceros).

Estrategias de pruebas

| Tipo de pruebas | Descripción |
| --- | --- |
| Pruebas Unitarias | Validan modelos, validaciones, controladores y lógica interna usando flutter_test y mockito. |
| Pruebas de Integración | Verifican comunicación app ↔ Supabase, navegación y formularios usando integration_test |
| Pruebas Funcionales | Validan que los módulos cumplen los requisitos (registro, login, consulta de viviendas, grifos, etc.). |
| Pruebas End-to-End | Pruebas completas desde el login hasta la consulta o registro en la app |
| Pruebas de Carga | Evalúan el rendimiento de Supabase con k6 o JMeter usando usuarios concurrentes. |
| Pruebas de Seguridad | Verifican autenticación, permisos, RLS y accesos indebidos. |
| Pruebas de Usabilidad | Evaluar la facilidad de uso y comprensión por parte de bomberos y residentes.. |

Casos de Prueba

### App Bomberos - Autenticación: - Registro - Login - Recuperación de contraseña - Validación de RUT - Validación de email y contraseña - Consulta de viviendas: - Búsqueda por dirección - Búsqueda por RUT - Visualización de datos del grupo familiar - Visualización de mascotas - Mapa de grifos: - Carga desde Supabase - Filtrado - Ver detalles - Actualizar estado ### App Residente - Registro paso 1 (email) - Registro paso 2 (datos personales) - Registro de vivienda - Registro de familiares - Registro de mascotas - Sincronización offline

Procedimientos de Prueba

## Pruebas Unitarias — Procedimiento - Ejecutar flutter test - Probar: - Modelos - Validaciones - Servicios (con mocks) - Revisar cobertura con: flutter test --coverage ## Pruebas de Integración — Procedimiento - Usar archivo integration_test/app_test.dart - Ejecutar: flutter test integration_test/ -d chrome ## Pruebas Funcionales — Procedimiento - Ejecutar casos de prueba manuales siguiendo el checklist definido. - Registrar resultados en tabla de evidencia. ## Pruebas de Carga — Procedimiento - Usar k6 con el script de la guía (lo mencionas como referencia). - Ejecutar: k6 run auth_load_test.js ## Pruebas de Seguridad — Procedimiento - Verificar: - Accesos prohibidos para roles incorrectos - RLS en Supabase - Que los tokens expiran correctamente ## Pruebas de Usabilidad — Procedimiento - Seleccionar 5 –10 usuarios - Aplicar encuesta (1 a 10) - Registrar métricas de tiempo

Cronograma de pruebas

| Fase | Inicio | Fin | TIpo de pruebas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pruebas Unitarias | 10/11/25 | 10/11/25 | Unitarias | Equipo de desarrollo |
| Pruebas de Integración | 11/11/25 | 11/11/25 | Integración | Equipo de desarrollo |
| Pruebas Funcionales | 12/11/25 | 12/11/25 | Funcionales | Equipo de desarrollo |
| Pruebas de Carga | 13/11/25 | 13/11/25 | Rendimiento | Equipo de desarrollo |
| Pruebas de Seguridad | 15/11/25 | 15/11/25 | Seguridad | Equipo de desarrollo |

Criterios de aceptación

### Funcionales: ### Todas las funciones críticas operan sin errores mayores ni cuelgues. ### Rendimiento: - Tiempo de sincronización < 5 segundos - 50 usuarios concurrentes sin errores (prueba de carga). - Seguridad - RLS funcionando correctamente. - Accesos cruzados entre Bomberos/Residentes están bloqueados. - Ningún endpoint responde sin token. - Usabilidad: - Puntaje ≥ 8/10 en encuestas. ### Offline: ### La app guarda datos localmente y sincroniza automáticamente.

Herramientas de pruebas

### Flutter: - flutter_test - mockito - integration_test ### Supabase: - Supabase CLI - Postman / Insomnia - k6 o JMeter ### Análisis: - coverage - flutter_lints

| Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| Director del proyecto | Kevin Fierro |  |  |
| Desarrollador | Ignacio Pinares |  |  |

Observaciones